WOORK[IA] PROPUESTA DE MEJORA Sistema de Analytics y Seguimiento de Rendimiento

Para: ADNMotor — adnmotor.com De: Woorkia Consulting Fecha: Marzo 2026 Ref: Ampliación módulo analytics dashboard

Analytics • Google Search Console • GA4 • WordPress Views • Círculo Virtuoso IA

¿Qué está pasando ahora mismo con tu contenido?

Tu sistema de automatización ya está generando artículos de calidad y publicándolos en ADNMotor cada día. El pipeline funciona. El contenido se crea. Pero hay una pregunta que aún no podemos responder:

¿Qué artículos están leyendo realmente tus visitas? ¿Qué temas funcionan mejor en Google? ¿Está el contenido generado con IA posicionando?

Sin datos, estamos volando a ciegas. Sabemos cuántos artículos publicamos, pero no sabemos cuáles generan tráfico real, cuáles rankean en Google, ni cuáles consiguen que el lector se quede más tiempo. Esa información es oro para tomar decisiones.

Sistema de Analytics Integrado en tu Dashboard

Proponemos ampliar el dashboard actual con un módulo completo de analítica que conecte tres fuentes de datos clave y las muestre de forma visual y accionable en el mismo panel que ya usas hoy.

| 1 | WordPress Post Views Qué es: Contador de visitas nativo instalado directamente en WordPress Qué verás: Visitas por artículo en tiempo real, ranking de los más leídos hoy / semana / mes Dificultad: Baja Coste: 0€ — plugin gratuito |
| --- | --- |

| 2 | Google Search Console API Qué es: Conexión directa con los datos de Google de tu sitio Qué verás: Clicks orgánicos, impresiones, posición media, CTR y keywords exactas por artículo Dificultad: Media Coste: 0€ — Google Search Console es gratuito |
| --- | --- |

| 3 | Google Analytics 4 API Qué es: Datos completos de comportamiento de usuario en tu web Qué verás: Sesiones, usuarios únicos, tiempo de lectura, tasa de rebote, fuentes de tráfico Dificultad: Media-Alta Coste: 0€ — GA4 es gratuito |
| --- | --- |

Vista Previa de lo que Tendrías

Así se vería la tabla de rendimiento de artículos en el dashboard:

| Artículo | Visitas | Clicks Google | Posición | T. lectura | CTR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hyundai IONIQ 6 N: precios en España | 1.240 | 890 | 3.2 | 3:45 | 8.2% |
| SEAT Ateca con 10.000€ de descuento | 987 | 654 | 5.8 | 2:20 | 6.1% |
| Robotaxis en Europa: Zagreb primera ciudad | 743 | 521 | 7.1 | 4:10 | 5.8% |
| Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: descuento ECO | 612 | 398 | 9.3 | 1:55 | 4.2% |

Con esta vista, en 30 segundos sabrías qué artículo está funcionando mejor, cuál necesita mejorar el título para aumentar el CTR, y qué temas deberías generar más porque ya están posicionando.

Métricas adicionales del nuevo módulo

- Gráfico de visitas por día de los últimos 30 días

- Top 10 keywords que traen tráfico orgánico

- Comparativa semana actual vs semana anterior

- Alerta automática cuando un artículo supera X visitas

- Exportación de datos a Excel con un click

Cómo Esto Mejora Automáticamente el Contenido

La parte más potente de este sistema no es ver los datos — es lo que hacemos con ellos. Una vez integrado el tracking, el pipeline de generación de contenido puede alimentarse de los datos reales de rendimiento:

- Un artículo sobre “coches eléctricos baratos” posiciona en top 5 → el sistema detecta que esa keyword funciona → genera automáticamente más artículos relacionados

- Un artículo tiene CTR bajo → detectamos que el título necesita mejora → ajustamos el prompt de Claude para generar títulos más atractivos

- Artículos con +4 min de lectura tienen mejor retorno → aprendemos que el usuario prefiere artículos más detallados → ajustamos la longitud en el pipeline

- Detectamos pico de tráfico los lunes por la mañana → programamos el pipeline para publicar antes de ese momento

Inversión y Plazos

| Fase | Descripción | Tiempo | Incluye |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | WordPress Views | 1 día | Contador visitas en tiempo real + ranking artículos más leídos |
| Fase 2 | Google Search Console API | 2–3 días | Clicks, impresiones, posición y CTR por artículo |
| Fase 3 | Google Analytics 4 API | 3–4 días | Sesiones, tiempo lectura, tasa rebote, fuentes tráfico |
| Fase 4 | Bucle inteligente IA | 2–3 días | Pipeline alimentado con keywords que ya rankean |

Total estimado de implementación:

8–11 días de desarrollo (fases ejecutables de forma independiente)

Requisitos previos

- Google Search Console configurado y verificado en adnmotor.com (si no está: 30 min)

- Google Analytics 4 instalado en adnmotor.com (si no está: 1 hora)

- Acceso a Google Cloud Console para crear credenciales de API

Nota importante: Todas las herramientas que conectamos (Google Search Console, Google Analytics 4, WordPress) son completamente gratuitas. La inversión es exclusivamente el tiempo de desarrollo de Woorkia Consulting.

El Momento Ideal es Hoy

ADNMotor acaba de activar un pipeline que genera hasta 30 artículos al día. En los próximos 30 días, el sitio va a publicar entre 500 y 900 artículos nuevos. Sin analytics, no sabremos cuáles funcionan y cuáles no.

- Cuanto antes se active el tracking, más datos históricos acumularás

- Los primeros 90 días de un sitio en crecimiento son los más valiosos para Google

- Tomar decisiones con datos desde el día 1 multiplica el ROI del pipeline de contenido

- Competidores que no tienen esta visibilidad seguirán publicando sin saber qué funciona

“No se trata solo de publicar más. Se trata de publicar mejor. Y para publicar mejor, necesitas saber qué está funcionando.”

Próximos Pasos

Si quieres avanzar con esta mejora, el primer paso es verificar que Google Search Console y Google Analytics 4 están correctamente configurados en adnmotor.com. En una llamada de 30 minutos podemos revisar el estado actual y confirmar el alcance exacto del desarrollo.

Woorkia Consulting

woorkiaconsulting@gmail.com

Marzo 2026  •  Propuesta Confidencial