WOORK[IA] ESTADO DEL PROYECTO ADNMotor — Roadmap y Tareas Pendientes 29 de marzo de 2026

Progreso General del Proyecto

Pipeline y generación de contenido 65%

Dashboard y monitorización 55%

Despliegue en producción (VPS + subdominio) 10%

Analytics y tracking de rendimiento 0%

TOTAL DEL PROYECTO 35%

✅ Completado — Funcionando en local

| ✓ HECHO | Pipeline RSS Motor.es + Autopista — captura 40 artículos/run ⏱ Tiempo: completado |
| --- | --- |

| ✓ HECHO | Generación IA con Claude Reescribe en español SEO con HTML semántico — 21 artículos publicados ⏱ Tiempo: completado |
| --- | --- |

| ✓ HECHO | Imágenes Pexels + WordPress Búsqueda por keyword + subida automática como imagen destacada ⏱ Tiempo: completado |
| --- | --- |

| ✓ HECHO | Publicación borradores WP Con slug, meta description, categoría y keyword SEO guardada en BD ⏱ Tiempo: completado |
| --- | --- |

| ✓ HECHO | Base de datos SQLite Deduplicación, historial de runs, seo_keyword y source_url por artículo ⏱ Tiempo: completado |
| --- | --- |

| ✓ HECHO | Dashboard visual Panel con estadísticas, gráfico 7 días, borradores, fuente y keyword SEO ⏱ Tiempo: completado |
| --- | --- |

| ✓ HECHO | Documentación Memoria de desarrollo (PDF + DOCX) y propuesta upsell analytics generadas ⏱ Tiempo: completado |
| --- | --- |

🔴 Pendiente Crítico — Para entregar al cliente

| ! CRÍTICO | VPS — Servidor 24/7 El pipeline y dashboard corren en tu PC local. Si lo apagas, se para todo. Necesitas un servidor siempre encendido (Hetzner ~4€/mes o Railway ~5$/mes). ⏱ Tiempo: 30-45 min configuración |
| --- | --- |

| ! CRÍTICO | Subdominio dashboard.adnmotor.com Crear registro DNS en GoDaddy apuntando al VPS. El cliente accede desde su navegador sin instalar nada. ⏱ Tiempo: 10 min (requiere VPS primero) |
| --- | --- |

| ! CRÍTICO | SSL + Nginx + Gunicorn Flask en modo dev no es apto para producción. Nginx como proxy + Gunicorn como servidor Python + HTTPS con Let’s Encrypt gratuito. ⏱ Tiempo: 30 min |
| --- | --- |

| ! CRÍTICO | Login cliente en el dashboard Ahora cualquiera con la URL lo puede ver. Hay que añadir usuario y contraseña para que solo acceda el cliente. ⏱ Tiempo: 20-30 min |
| --- | --- |

| ! CRÍTICO | Cron job pipeline en el servidor Configurar ejecución automática cada 4 horas en el VPS. Sin esto hay que lanzarlo a mano. ⏱ Tiempo: 10 min |
| --- | --- |

🟡 Pendiente Importante — Mejora la calidad

| ▲ IMPORTANTE | Mu-plugin RankMath en WordPress Los campos rank_math_focus_keyword y rank_math_description no se guardan vía API. El SEO no se envía correctamente a WordPress. Subir un archivo PHP pequeño al servidor. ⏱ Tiempo: 10 min |
| --- | --- |

| ▲ IMPORTANTE | Créditos Higgsfield AI Las imágenes actuales son stock de Pexels. Con Higgsfield se regeneran con IA y son 100% únicas. La integración ya está hecha, solo falta recargar créditos en platform.higgsfield.ai. ⏱ Tiempo: 5 min + recarga ~10-20€ |
| --- | --- |

| ▲ IMPORTANTE | Task Scheduler (solución temporal) Mientras no hay VPS, activar Task Scheduler de Windows para que el pipeline corra solo en tu PC. Solución provisional hasta tener el servidor. ⏱ Tiempo: 5 min |
| --- | --- |

🟟 Mejoras Opcionales — Para escalar

| ★ MEJORA | Más fuentes RSS Añadir Km77.com, Motorpasion.es, Coches.net. Más variedad de contenido, hasta 80-100 artículos disponibles por run. ⏱ Tiempo: 15 min |
| --- | --- |

| ★ MEJORA | Módulo Analytics (propuesta enviada) Google Search Console + GA4 + WordPress Views integrados en el dashboard. Ver qué artículos rankean, CTR, tiempo de lectura y keywords reales. ⏱ Tiempo: 8-11 días dev |
| --- | --- |

| ★ MEJORA | Publicación directa (sin borrador) Para artículos de alta confianza, publicar directamente sin necesidad de revisión humana. Configurable por tipo de artículo. ⏱ Tiempo: 2-3 horas |
| --- | --- |

| ★ MEJORA | Alertas Telegram / Email Notificación automática cuando falla una ejecución o cuando un artículo supera X visitas. ⏱ Tiempo: 3-4 horas |
| --- | --- |

Resumen de Costes e Inversión

| Elemento | Coste/mes | Tiempo setup | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS Hetzner (pipeline + dashboard) | ~4€/mes | 30 min | 🔴 Crítico |
| Subdominio dashboard.adnmotor.com | 0€ (DNS GoDaddy) | 10 min | 🔴 Crítico |
| SSL + Nginx + Gunicorn | 0€ (gratuito) | 30 min | 🔴 Crítico |
| Login cliente dashboard | 0€ | 30 min | 🔴 Crítico |
| Cron job pipeline 24/7 | 0€ | 10 min | 🔴 Crítico |
| Mu-plugin RankMath WP | 0€ | 10 min | 🟡 Importante |
| Créditos Higgsfield (imágenes IA) | ~10-20€ recarga | 5 min | 🟡 Importante |
| Task Scheduler (local temporal) | 0€ | 5 min | 🟡 Importante |
| Más fuentes RSS | 0€ | 15 min | 🟟 Mejora |
| Módulo Analytics (GSC + GA4) | 0€ APIs | 8-11 días dev | 🟟 Mejora |
| Dashboard online público | Incluido en VPS | 1 hora | 🟟 Mejora |

Coste total del proyecto en producción: ~4€/mes (VPS) + créditos Claude + Higgsfield según uso

Tiempo para tenerlo operativo al 100%: ~3 horas de trabajo